# خطة تحويل نسخة كليم إلى متجر إلكتروني عام مستقل

## 1. الهدف العام

إنشاء منتج مستقل باسم مؤقت:

General Ecommerce Core

يكون عبارة عن نواة متجر إلكتروني كاملة يمكن نسخها وتخصيصها لأي عميل جديد.

يتكون المنتج النهائي من:

ecommerce-core-api
ecommerce-core-admin
ecommerce-core-mobile

ويشمل:

- Backend مستقل.

- لوحة تحكم مستقلة.

- تطبيق Flutter مستقل.

- PostgreSQL.

- Redis.

- Object Storage.

- Firebase Notifications.

- نظام إعدادات وهوية قابل للتخصيص.

- أدوات تهيئة متجر جديد.

- اختبارات شاملة لدورة التجارة الإلكترونية.

المنتج الجديد لا يكون SaaS، ولا يحتوي على:

- تسجيل أصحاب متاجر.

- إنشاء متاجر ذاتيًا.

- اشتراكات وباقات.

- إدارة منصة مركزية.

- قوالب ويب.

- منشئ صفحات.

- Storefront Web Builder.

# 2. النتيجة المطلوبة

بعد اكتمال الخطة يجب أن نستطيع إنشاء متجر جديد بهذه العملية:

نسخ النواة
↓
إدخال بيانات العميل
↓
تحديد الهوية والعملات والميزات
↓
تشغيل قاعدة البيانات
↓
إنشاء حساب المالك
↓
تشغيل Backend ولوحة التحكم
↓
بناء تطبيق Android وiOS

دون الحاجة إلى تعديل معماري عميق في كل مرة.

# 3. المبادئ المعمارية المعتمدة

## 3.1 متجر واحد لكل Deployment

كل نسخة مخصصة لعميل واحد تحتوي على:

- قاعدة بيانات مستقلة.

- متجر واحد.

- مستخدمين وموظفين تابعين له.

- عملاء ومنتجات وطلبات خاصة به.

يتم الاحتفاظ داخليًا بـ:

stores
store_users
store_id

لكن لا توجد واجهات أو عمليات تسمح بإنشاء متجر ثانٍ.

## 3.2 قاعدة بيانات مستقلة لكل عميل

لكل عميل:

- PostgreSQL مستقلة.

- Redis مستقل أو Namespace مستقل.

- Bucket تخزين مستقل.

- Firebase Project مستقل.

- مفاتيح دفع وشحن مستقلة.

هذا يوفر:

- عزل البيانات.

- سهولة النسخ الاحتياطي.

- سهولة الصيانة.

- تخصيص كل عميل.

- تقليل مخاطر اختلاط البيانات.

## 3.3 التخصيص عبر Configuration

أي اختلاف بين العملاء يجب أن يمر عبر:

- Store Settings.

- Feature Flags.

- Branding.

- Integrations.

- Environment Variables.

ولا يتم وضع شروط خاصة بعميل داخل النواة العامة.

# 4. المرحلة الأولى: إنشاء النسخة المستقلة

## 4.1 إنشاء المستودعات

إنشاء:

ecommerce-core-api
ecommerce-core-admin
ecommerce-core-mobile

## 4.2 فصل النسخة عن المشروع الأصلي

تنفيذ:

- حذف Git Remote القديم.

- إنشاء مستودعات جديدة.

- تغيير أسماء Packages.

- تغيير أسماء Docker Images.

- تغيير أسماء قواعد البيانات الافتراضية.

- تغيير أسماء الخدمات.

- إزالة الشعارات والنصوص والأصول القديمة.

- إنشاء .env.example نظيف.

## 4.3 فحص الأمان

يجب مراجعة:

- ملفات البيئة.

- مفاتيح JWT.

- بيانات Firebase.

- بيانات S3.

- بيانات Redis.

- بيانات البريد.

- كلمات مرور قواعد البيانات.

- ملفات Docker.

- سكربتات إنشاء المدير.

أي سر سابق يجب تغييره وعدم نقله إلى المشروع الجديد.

## 4.4 خط الأساس

قبل بدء الحذف:

npm run typecheck
npm run build
npm run test

ويتم حفظ تقرير بالاختبارات:

- الناجحة.

- الفاشلة.

- الملغاة.

- التي تحتاج بيئة تشغيل.

### مخرجات المرحلة

- مستودعات مستقلة.

- نسخة قابلة للبناء.

- لا يوجد ارتباط تشغيلي بالمشروع الأصلي.

- تقرير أولي للحالة التقنية.

# 5. المرحلة الثانية: حذف نظام SaaS

## 5.1 حذف الوحدات الأساسية

يتم حذف أو تعطيل:

src/saas
src/platform
src/platform-admin
src/qa

## 5.2 حذف عمليات SaaS

يتم حذف:

- إنشاء متجر عند التسجيل.

- تسجيل أصحاب المتاجر العام.

- إدارة الباقات.

- حدود الاستخدام.

- Plan Entitlements.

- اشتراكات المتاجر.

- الفوترة الدورية.

- تجديد الاشتراكات.

- إيقاف المتجر بسبب انتهاء الاشتراك.

- كوبونات الاشتراك.

- إثباتات دفع الاشتراك.

- إدارة جميع المتاجر مركزيًا.

- Platform Support.

- Platform Risk Management.

- Platform Compliance.

- Platform Automation.

- SaaS Analytics.

- QA Runner.

## 5.3 تنظيف AppModule

يتم إزالة:

- Modules.

- Controllers.

- Providers.

- Workers.

- Cron Jobs.

- Event Consumers.

- Routes.

- Swagger Tags.

المتعلقة بالمنصة والاشتراكات.

## 5.4 استبدال قيود الباقات

قد تعتمد وحدات عامة على خدمات مثل:

assertFeatureEnabled
isFeatureEnabled
assertMetricCanGrow
recordUsageEvent
ensureDefaultSubscription

يتم استبدالها بخدمة:

StoreCapabilitiesService

مسؤولياتها:

- هل الميزة مفعلة؟

- هل يسمح المتجر باستخدامها؟

- هل تظهر في لوحة التحكم؟

- هل تظهر في التطبيق؟

مثال:

{
  "features": {
    "loyalty": true,
    "affiliates": false,
    "advancedOffers": true,
    "multiWarehouse": true,
    "reviews": true,
    "productQuestions": true,
    "abandonedCarts": true,
    "digitalProducts": false
  }
}

لا توجد:

- حدود باقة.

- عدد منتجات مسموح.

- مطالبة بالترقية.

- فوترة.

## 5.5 حذف جداول SaaS

إزالة جداول مثل:

plans
plan_limits
plan_entitlements
store_subscriptions
subscription_invoices
subscription_payments
subscription_coupons
platform_admin_users
platform_support_cases
platform_incidents
platform_risk_violations
platform_compliance_tasks
platform_automation_rules
qa_runs
qa_results

### مخرجات المرحلة

- Backend مخصص لمتجر واحد.

- لا توجد اشتراكات أو منصة مركزية.

- جميع الميزات تعتمد على إعدادات المتجر.

# 6. المرحلة الثالثة: حذف قوالب الويب والمنشئ البصري

## 6.1 حذف الأنظمة

إزالة:

- Store Themes.

- Theme Versions.

- Theme Templates.

- Design Presets.

- Page Builder.

- Home Sections Builder.

- Theme Preview.

- Theme Drafts.

- Theme Publishing.

- Template Marketplace.

- Custom Storefront Domains.

- Domain Verification.

- SSL Lifecycle الخاص بالمتجر.

- Web SEO Audit.

- SEO Auto Fix.

- Theme Accessibility Audit.

## 6.2 حذف الواجهات

من لوحة التحكم تُحذف صفحات:

- القوالب.

- تخصيص المتجر.

- منشئ الصفحة.

- المعاينة.

- النطاقات.

- نشر القالب.

- إصدارات القالب.

- SEO الخاص بالويب.

## 6.3 الاحتفاظ بالمحتوى البسيط

يبقى نظام صفحات بسيط يدعم:

- من نحن.

- سياسة الخصوصية.

- الشروط والأحكام.

- سياسة الشحن.

- سياسة الإرجاع.

- الأسئلة الشائعة.

- بيانات التواصل.

لا يكون CMS متقدمًا، وإنما محرر نصوص بسيط ومحتوى عربي وإنجليزي.

## 6.4 إعادة تسمية Public APIs

أي APIs عامة يستخدمها التطبيق لا تُحذف.

يمكن إعادة تسمية:

/sf/*

إلى:

/public/*

أو:

/app/*

مثل:

GET /app/store
GET /app/categories
GET /app/products
GET /app/products/:slug
GET /app/policies
GET /app/config

### مخرجات المرحلة

- إزالة التعقيد الخاص بمتجر الويب.

- الحفاظ على APIs التي يحتاجها تطبيق Flutter.

# 7. المرحلة الرابعة: بناء إعدادات المتجر العامة

## 7.1 Store Profile

إعدادات المتجر الأساسية:

name_ar
name_en
description_ar
description_en
logo
icon
primary_color
secondary_color
support_phone
support_email
whatsapp
country
timezone
default_language
supported_languages

## 7.2 إعدادات العملة

دعم:

- العملة الافتراضية.

- العملات المدعومة.

- عدد الخانات العشرية.

- موضع رمز العملة.

- أسعار ثابتة لكل عملة.

- أو Exchange Rates.

## 7.3 إعدادات الطلب

تشمل:

- أقل قيمة للطلب.

- السماح بطلب ضيف.

- السماح بإلغاء الطلب.

- المهلة الزمنية للإلغاء.

- السماح بالإرجاع.

- مدة الإرجاع.

- تأكيد الطلب تلقائيًا أو يدويًا.

- خصم المخزون عند الإنشاء أو التأكيد.

- رقم الطلب.

- بادئة رقم الطلب.

## 7.4 إعدادات المخزون

تشمل:

- السماح بالبيع عند نفاد المخزون.

- حد التنبيه.

- حجز المخزون.

- مدة الحجز.

- اختيار المستودع.

- أولوية المستودعات.

- إعادة المخزون عند الإلغاء.

## 7.5 إعدادات الضرائب

تشمل:

- تفعيل الضريبة.

- نسبة الضريبة الافتراضية.

- شاملة أو غير شاملة.

- إعفاءات.

- ضريبة حسب التصنيف.

- رقم ضريبي للمتجر.

## 7.6 إعدادات التطبيق

إنشاء:

mobile_app_config

وتشمل:

- آخر إصدار Android.

- آخر إصدار iOS.

- الحد الأدنى للإصدار.

- Force Update.

- Maintenance Mode.

- رسالة الصيانة.

- روابط المتاجر.

- روابط التواصل.

- الميزات المفعلة.

- إظهار التسجيل.

- إظهار OTP.

- إظهار المحفظة أو الولاء.

- إظهار Affiliates.

- إظهار التقييمات.

Endpoint:

GET /app/config

### مخرجات المرحلة

- إعدادات مركزية لكل عميل.

- لا توجد قيم ثابتة داخل الكود.

# 8. المرحلة الخامسة: تنظيف المصادقة والصلاحيات

## 8.1 مصادقة موظفي لوحة التحكم

يتم الاحتفاظ بـ:

- Login.

- Logout.

- Refresh Token.

- Password Reset.

- Change Password.

- Sessions.

- Role and Permissions.

- Audit Logs.

## 8.2 إزالة اختيار المتجر

بما أن النسخة لمتجر واحد:

- لا يختار المستخدم Store.

- لا يتم تمرير Store ID يدويًا.

- يتم ربط الموظف تلقائيًا بالمتجر الوحيد.

## 8.3 الأدوار الافتراضية

إنشاء أدوار:

Owner
General Manager
Order Manager
Product Manager
Inventory Manager
Customer Support
Marketing Manager
Accountant
Viewer

## 8.4 مصادقة العملاء

دعم:

Phone + Password
Phone + OTP
Email + Password

بحسب إعدادات العميل.

## 8.5 OTP

استكمال:

- إرسال OTP.

- التحقق.

- Resend.

- مدة صلاحية.

- حد محاولات.

- Rate Limit.

- ربط SMS Provider.

- تسجيل دخول.

- تسجيل حساب جديد.

- استعادة الحساب.

Endpoints:

POST /customers/otp/request
POST /customers/otp/verify
POST /customers/otp/resend

## 8.6 حذف الحساب

إضافة:

DELETE /customers/me

مع:

- Soft Delete أو Anonymization.

- إبطال جميع Tokens.

- حذف Device Tokens.

- إخفاء البيانات الشخصية.

- الاحتفاظ بالسجلات المالية المطلوبة.

### مخرجات المرحلة

- مصادقة مستقرة للوحة والتطبيق.

- صلاحيات واضحة.

- OTP اختياري.

- حذف حساب مطابق لمتطلبات التطبيقات.

# 9. المرحلة السادسة: استكمال الكتالوج والمنتجات

## 9.1 مراجعة أنواع المنتجات

اعتماد:

simple
variant
bundle
digital

مع إمكانية تعطيل الأنواع غير المطلوبة.

## 9.2 المنتج

يجب أن يدعم:

- الاسم العربي والإنجليزي.

- الوصف.

- SKU.

- Barcode.

- التصنيف.

- العلامة التجارية.

- الصور.

- الفيديو.

- السعر.

- سعر المقارنة.

- الضريبة.

- الوزن.

- الأبعاد.

- الحد الأدنى.

- الحد الأقصى.

- الحالة.

- الظهور.

- المنتجات ذات الصلة.

- المنتجات البديلة.

- التقييم.

- SEO بسيط.

## 9.3 Variants

تدعم:

- أكثر من خاصية.

- SKU مستقل.

- Barcode مستقل.

- سعر مستقل.

- صورة مستقلة.

- وزن مستقل.

- مخزون مستقل.

- حالة مستقلة.

## 9.4 البحث والفلاتر

استكمال:

- البحث بالاسم.

- SKU.

- Barcode.

- التصنيف.

- العلامة.

- السعر.

- الخصائص.

- التوفر.

- التقييم.

- الأحدث.

- الأعلى مبيعًا.

## 9.5 Media

دعم:

- ضغط الصور.

- WebP.

- ترتيب الصور.

- صورة رئيسية.

- حد الحجم.

- حذف آمن.

- Signed URLs عند الحاجة.

### مخرجات المرحلة

- كتالوج عام صالح لأنواع متعددة من المتاجر.

# 10. المرحلة السابعة: استكمال المخزون والمستودعات

## 10.1 المستودعات

دعم:

- المستودع الرئيسي.

- مستودعات إضافية.

- عنوان المستودع.

- الموقع.

- حالة التفعيل.

- الأولوية.

## 10.2 Inventory Levels

لكل Variant:

on_hand
reserved
available
damaged
incoming

## 10.3 حركات المخزون

أنواع الحركات:

purchase
sale
return
adjustment
transfer
reservation
release
damage
manual

## 10.4 الحجز

عند Checkout:

- حجز المخزون.

- مدة الحجز.

- تحرير الحجز عند الفشل.

- تحويل الحجز إلى خصم نهائي بعد الطلب.

## 10.5 التحويلات

دعم:

- إنشاء تحويل.

- اعتماد.

- شحن.

- استلام.

- فرق الكمية.

- سجل كامل.

## 10.6 التنبيهات

تنبيهات:

- مخزون منخفض.

- نفاد.

- حجوزات منتهية.

- فروقات.

- تحويلات متأخرة.

### مخرجات المرحلة

- نظام مخزون موثوق ومتعدد المستودعات.

# 11. المرحلة الثامنة: استكمال السلة

## 11.1 سلة الزائر

تدعم:

- Cart ID.

- إضافة منتج.

- تعديل كمية.

- حذف.

- إعادة حساب.

- حفظ مؤقت.

## 11.2 سلة العميل

ترتبط بحساب العميل وتتم مزامنتها.

## 11.3 دمج السلة

بعد تسجيل الدخول:

Guest Cart
↓
Merge
↓
Customer Cart

قواعد الدمج:

- دمج المنتج نفسه.

- احترام الحد الأقصى.

- التحقق من المخزون.

- إعادة حساب السعر.

- حذف العنصر غير المتاح.

- إرجاع تقرير بالتغييرات.

## 11.4 التحقق النهائي

قبل إنشاء الطلب:

- السعر.

- الكوبون.

- المخزون.

- الشحن.

- الضريبة.

- الحد الأدنى.

- حالة المنتج.

## 11.5 السلات المتروكة

إصلاح:

- Recovery Token.

- انتهاء الصلاحية.

- استعادة السلة.

- تغير السعر.

- تغير المخزون.

- المنتجات المحذوفة.

- ربط السلة بالحساب.

- تسجيل فتح الرابط.

- تسجيل الاستعادة.

### مخرجات المرحلة

- سلة مستقرة للضيف والعميل.

- استعادة سلة موثوقة.

# 12. المرحلة التاسعة: استكمال Checkout

## 12.1 Checkout Quote

Endpoint يعيد:

- العناصر.

- الأسعار.

- الخصومات.

- الكوبون.

- الضرائب.

- الشحن.

- الإجمالي.

- العملة.

- طرق الدفع.

- طرق الشحن.

- التنبيهات.

## 12.2 Idempotency

إضافة:

Idempotency-Key

لمنع تكرار الطلب عند:

- ضعف الإنترنت.

- النقر المتكرر.

- إعادة المحاولة.

## 12.3 Address Validation

التحقق من:

- العنوان.

- المدينة.

- المنطقة.

- الموقع.

- التغطية.

- طريقة الشحن المناسبة.

## 12.4 إنشاء الطلب

يجب أن يتم داخل Transaction واحدة تشمل:

- التحقق من السلة.

- حجز أو خصم المخزون.

- الكوبون.

- نقاط الولاء.

- إنشاء الطلب.

- العناصر.

- الدفع.

- الشحن.

- أحداث Outbox.

- تفريغ السلة.

### مخرجات المرحلة

- Checkout موثوق ولا ينشئ طلبات مكررة أو ناقصة.

# 13. المرحلة العاشرة: استكمال الطلبات

## 13.1 الحالات الأساسية

اعتماد:

pending
confirmed
processing
ready
shipped
out_for_delivery
completed
cancelled
returned

## 13.2 سجل الحالات

كل تغيير يسجل:

- الحالة السابقة.

- الحالة الجديدة.

- المنفذ.

- الملاحظة.

- الوقت.

- المصدر.

## 13.3 إدارة الطلب

تدعم لوحة التحكم:

- تأكيد.

- بدء التجهيز.

- تجهيز.

- شحن.

- إكمال.

- إلغاء.

- تعديل ملاحظات.

- عرض الدفع.

- عرض الشحنة.

- طباعة الفاتورة.

## 13.4 إلغاء العميل

إضافة:

POST /customers/orders/:orderId/cancel-request

مع:

- السبب.

- الملاحظة.

- الحالة.

- قبول أو رفض.

- إعادة المخزون.

- إرجاع الكوبون.

- إعادة نقاط الولاء.

- بدء Refund إن كان مدفوعًا.

## 13.5 التتبع

إضافة Timeline يعرض:

- الطلب مستلم.

- مؤكد.

- قيد التجهيز.

- تم الشحن.

- في الطريق.

- مكتمل.

### مخرجات المرحلة

- دورة طلب كاملة للعميل والإدارة.

# 14. المرحلة الحادية عشرة: بناء نظام المرتجعات

## 14.1 الجداول

إنشاء:

return_requests
return_request_items
return_attachments
return_events
return_inspections

## 14.2 الحالات

requested
under_review
approved
rejected
item_received
inspected
refund_pending
refunded
closed
cancelled

## 14.3 السيناريو

طلب إرجاع
↓
مراجعة
↓
قبول أو رفض
↓
استلام المنتج
↓
فحص
↓
إعادة المخزون
↓
استرداد
↓
إغلاق

## 14.4 دعم الإرجاع الجزئي

يمكن للعميل تحديد:

- المنتج.

- Variant.

- الكمية.

- السبب.

- الصور.

- الملاحظات.

## 14.5 قواعد الإرجاع

حسب إعدادات المتجر:

- مدة الإرجاع.

- المنتجات غير القابلة للإرجاع.

- حالة المنتج.

- رسوم الشحن.

- رسوم إعادة التخزين.

- طريقة الاسترداد.

### مخرجات المرحلة

- نظام مرتجعات فعلي وليس تغيير حالة فقط.

# 15. المرحلة الثانية عشرة: نظام الاستردادات

## 15.1 جدول Refunds

إنشاء:

refund_transactions

الحقول:

order_id
payment_id
return_request_id
amount
currency
method
reference
reason
status
processed_by
processed_at

## 15.2 الحالات

pending
processing
completed
failed
cancelled

## 15.3 الطرق

دعم:

- استرداد إلى البوابة.

- تحويل بنكي.

- محفظة داخلية إن تم تفعيلها.

- استرداد يدوي.

- رصيد متجر.

## 15.4 الربط

عند نجاح الاسترداد:

- تحديث Payment.

- تحديث Return.

- تسجيل Audit.

- إرسال إشعار.

- تحديث التقارير.

### مخرجات المرحلة

- استردادات مالية قابلة للتتبع والمراجعة.

# 16. المرحلة الثالثة عشرة: استكمال الدفع

## 16.1 الطرق الأساسية

دعم:

cash_on_delivery
bank_transfer
wallet_transfer
exchange_transfer
manual_payment
online_gateway

## 16.2 إثبات الدفع

استكمال:

- رفع الإيصال.

- ضغط الصورة.

- التحقق من النوع.

- ربطه بالطلب.

- مراجعته.

- قبوله.

- رفضه.

- سبب الرفض.

- إعادة الرفع.

## 16.3 Payment Gateway Interface

إنشاء عقد:

createPayment
verifyPayment
capturePayment
refundPayment
cancelPayment
handleWebhook

## 16.4 Webhooks

يجب دعم:

- التحقق من التوقيع.

- Idempotency.

- Retry.

- حفظ Payload.

- تسجيل النتيجة.

- عدم تكرار المعاملة.

## 16.5 حالات الدفع

pending
awaiting_proof
under_review
paid
failed
cancelled
partially_refunded
refunded

### مخرجات المرحلة

- نظام دفع عام قابل لربط أي بوابة مستقبلًا.

# 17. المرحلة الرابعة عشرة: استكمال الشحن

## 17.1 طرق الشحن

دعم:

- سعر ثابت.

- حسب الوزن.

- حسب عدد القطع.

- حسب قيمة الطلب.

- شحن مجاني.

- استلام من الفرع.

## 17.2 المناطق

تشمل:

- دولة.

- محافظة.

- مدينة.

- منطقة.

- نطاق جغرافي عند الحاجة.

## 17.3 الشحنات

إنشاء:

shipments
shipment_items
shipment_events

## 17.4 شركات الشحن

إنشاء عقد:

ShippingProvider

ويشمل:

createShipment
cancelShipment
getLabel
trackShipment
handleWebhook

## 17.5 تحديث حالة الطلب

يتم ربط:

- Shipment Status.

- Order Status.

- Notifications.

### مخرجات المرحلة

- شحن داخلي أو خارجي قابل للتكامل.

# 18. المرحلة الخامسة عشرة: استكمال العملاء

## 18.1 الملف الشخصي

يشمل:

- الاسم.

- الهاتف.

- البريد.

- اللغة.

- تاريخ الميلاد اختياريًا.

- الجنس اختياريًا.

- الصورة اختياريًا.

## 18.2 العناوين

دعم:

- عنوان منزل.

- عنوان عمل.

- عنوان افتراضي.

- الموقع الجغرافي.

- التعليمات.

- اسم المستلم.

- رقم بديل.

## 18.3 شرائح العملاء

إضافة:

regular
vip
wholesale
distributor
custom

وتدعم:

- خصم.

- Price List.

- حد أدنى.

- طرق دفع مخصصة.

- عروض مخصصة.

## 18.4 حظر وتعطيل

الإدارة تستطيع:

- تعطيل الحساب.

- حظر مؤقت.

- إضافة ملاحظة.

- إبطال الجلسات.

### مخرجات المرحلة

- نظام عملاء عام يناسب التجزئة والجملة.

# 19. المرحلة السادسة عشرة: استكمال التسويق

## 19.1 الكوبونات

دعم:

- نسبة.

- مبلغ ثابت.

- شحن مجاني.

- منتج محدد.

- تصنيف.

- حد أدنى.

- تاريخ بداية ونهاية.

- حد استخدام عام.

- حد لكل عميل.

- مستخدم جديد.

- شريحة عميل.

## 19.2 العروض

دعم:

- Buy X Get Y.

- خصم كمية.

- خصم تصنيف.

- عرض Bundle.

- خصم تلقائي.

- عرض لفترة محددة.

## 19.3 الولاء

دعم:

- كسب نقاط.

- استخدام نقاط.

- انتهاء صلاحية.

- إرجاع نقاط عند الإلغاء.

- Ledger كامل.

## 19.4 Affiliates

ميزة اختيارية تشمل:

- روابط إحالة.

- أكواد.

- Attribution.

- عمولات.

- حالات العمولة.

- دفعات العمولات.

- تقارير.

## 19.5 إشعارات عودة المخزون

العميل يسجل اهتمامه، وعند توفر المنتج:

- Push.

- In-app.

- Email اختياري.

### مخرجات المرحلة

- أدوات تسويق عامة وقابلة للتفعيل.

# 20. المرحلة السابعة عشرة: استكمال التقييمات والأسئلة

## 20.1 التقييمات

دعم:

- نجوم.

- تعليق.

- صور.

- Verified Purchase.

- اعتماد.

- رفض.

- رد الإدارة.

- إبلاغ عن تقييم.

## 20.2 أسئلة المنتجات

دعم:

- سؤال من العميل.

- إجابة الإدارة.

- مراجعة قبل النشر.

- إخفاء السؤال.

- إشعار العميل.

## 20.3 المتوسط

يتم تحديث:

- Average Rating.

- Rating Count.

- Rating Distribution.

### مخرجات المرحلة

- محتوى موثوق وتفاعلي حول المنتجات.

# 21. المرحلة الثامنة عشرة: استكمال الدعم الفني

## 21.1 التذاكر

دعم:

- إنشاء تذكرة.

- التصنيف.

- الأولوية.

- الحالة.

- المرفقات.

- تعيين موظف.

- الرد.

- الإغلاق.

- إعادة الفتح.

## 21.2 Realtime Chat

إضافة Socket Events:

join-ticket
leave-ticket
new-message
typing
message-read
ticket-status-changed
agent-assigned

## 21.3 REST هو المصدر الأساسي

WebSocket يستخدم للتحديث الفوري فقط، بينما جميع الرسائل تحفظ عبر Backend.

## 21.4 SLA

إضافة:

- وقت أول رد.

- وقت الحل.

- تنبيه التأخير.

- تقارير موظفي الدعم.

### مخرجات المرحلة

- دعم فني مناسب للتطبيق ولوحة التحكم.

# 22. المرحلة التاسعة عشرة: Push Notifications

## 22.1 أجهزة العملاء

إنشاء جدول:

customer_devices

الحقول:

customer_id
device_token
platform
device_id
app_version
is_active
last_seen_at

## 22.2 Endpoints

POST /customers/devices
PATCH /customers/devices/:id
DELETE /customers/devices/:id

## 22.3 Firebase Adapter

إضافة:

- إرسال فردي.

- إرسال متعدد.

- Topics عند الحاجة.

- Data Payload.

- Deep Links.

- حذف Token غير صالح.

- Retry.

- Logging.

## 22.4 أنواع الإشعارات

تشمل:

- تسجيل الحساب.

- الطلب.

- الدفع.

- الإلغاء.

- المرتجع.

- الاسترداد.

- الشحنة.

- الدعم.

- العرض.

- عودة المخزون.

### مخرجات المرحلة

- إشعارات تعمل أثناء فتح وإغلاق التطبيق.

# 23. المرحلة العشرون: الفواتير والمستندات

## 23.1 الفاتورة

تحتوي:

- رقم الفاتورة.

- بيانات المتجر.

- الرقم الضريبي.

- بيانات العميل.

- المنتجات.

- الكميات.

- الخصم.

- الضريبة.

- الشحن.

- الإجمالي.

- العملة.

- الدفع.

## 23.2 Snapshot

الفاتورة تعتمد على بيانات الطلب المحفوظة، لا على بيانات المنتج الحالية.

## 23.3 التصدير

دعم:

- PDF.

- طباعة.

- تنزيل.

- إرسال إلى العميل.

## 23.4 مستندات أخرى

اختياريًا:

- Packing Slip.

- Return Receipt.

- Refund Receipt.

- Shipping Label.

### مخرجات المرحلة

- مستندات مالية وتشغيلية واضحة.

# 24. المرحلة الحادية والعشرون: تنظيف لوحة التحكم

## 24.1 القائمة النهائية

لوحة المعلومات

المبيعات
- الطلبات
- المدفوعات
- الشحنات
- المرتجعات
- الاستردادات
- السلات المتروكة

المنتجات
- المنتجات
- التصنيفات
- العلامات التجارية
- الخصائص
- الفلاتر
- التقييمات
- الأسئلة

المخزون
- المستودعات
- المخزون
- الحركات
- التحويلات
- التنبيهات

العملاء
- العملاء
- العناوين
- شرائح العملاء
- الولاء

التسويق
- الكوبونات
- العروض
- Affiliates
- تنبيهات عودة المخزون

خدمة العملاء
- التذاكر
- الإشعارات
- القوالب النصية

التقارير
- المبيعات
- العملاء
- المنتجات
- المخزون
- المدفوعات
- الشحن
- المرتجعات

الإعدادات
- بيانات المتجر
- الهوية
- العملات
- الضرائب
- الطلبات
- الدفع
- الشحن
- التطبيق
- السياسات
- الفريق
- الصلاحيات
- Webhooks

## 24.2 حذف الصفحات غير المطلوبة

إزالة:

- SaaS.

- Subscription.

- Platform.

- Themes.

- Domains.

- Page Builder.

- Storefront Preview.

- Web SEO Audit.

- Public Registration.

## 24.3 الأداء

تطبيق:

React.lazy
Suspense
Route-based code splitting
Dynamic imports

## 24.4 تجربة الاستخدام

استكمال:

- Loading States.

- Empty States.

- Error States.

- Confirmation Dialogs.

- Optimistic Updates بحذر.

- Form Validation.

- Pagination.

- Filters.

- Export.

### مخرجات المرحلة

- لوحة تحكم خفيفة وموجهة لإدارة متجر واحد.

# 25. المرحلة الثانية والعشرون: التقارير والتحليلات

## 25.1 تقارير المبيعات

- الإيرادات.

- عدد الطلبات.

- متوسط قيمة الطلب.

- الخصومات.

- الضرائب.

- الشحن.

- صافي المبيعات.

## 25.2 تقارير المنتجات

- الأكثر مبيعًا.

- الأقل مبيعًا.

- أعلى إيراد.

- المنتجات غير المتحركة.

- المنتجات النافدة.

## 25.3 تقارير العملاء

- العملاء الجدد.

- العملاء المتكررون.

- أعلى العملاء شراءً.

- معدل الاحتفاظ.

- متوسط إنفاق العميل.

## 25.4 تقارير المخزون

- الرصيد.

- الحركات.

- النقص.

- التقييم المالي للمخزون.

- سرعة الدوران.

## 25.5 تقارير المرتجعات

- عدد الطلبات المرتجعة.

- أسباب الإرجاع.

- المنتجات الأكثر إرجاعًا.

- قيمة الاستردادات.

### مخرجات المرحلة

- تقارير تشغيلية ومالية عملية.

# 26. المرحلة الثالثة والعشرون: إنشاء Baseline Database

## 26.1 تنظيف Migrations

بعد الانتهاء من الحذف والإضافات:

- تثبيت Schema النهائية.

- حذف Migrations غير المطلوبة من النسخة الجديدة.

- الاحتفاظ بتاريخ قديم في Archive داخلي فقط.

## 26.2 إنشاء Baseline

إنشاء:

001_ecommerce_core_baseline.sql

يشمل جميع الجداول النهائية.

## 26.3 Migrations الجديدة

بعده تبدأ:

002_*
003_*
004_*

## 26.4 Seed

إنشاء Seed يقوم بـ:

- إنشاء المتجر.

- إنشاء المالك.

- إنشاء الأدوار.

- إنشاء الصلاحيات.

- إنشاء المستودع الرئيسي.

- إنشاء العملات.

- إنشاء طرق الدفع.

- إنشاء طرق الشحن.

- إنشاء إعدادات التطبيق.

- إنشاء حالات الطلب الافتراضية.

### مخرجات المرحلة

- قاعدة جديدة قابلة للإنشاء من الصفر بأمر واحد.

# 27. المرحلة الرابعة والعشرون: توحيد API

## 27.1 تنسيق النجاح

{
  "success": true,
  "data": {},
  "meta": {}
}

## 27.2 تنسيق الأخطاء

{
  "success": false,
  "code": "OUT_OF_STOCK",
  "message": "الكمية المطلوبة غير متاحة",
  "details": {},
  "requestId": "..."
}

## 27.3 Pagination

تنسيق موحد:

{
  "items": [],
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "total": 100,
  "totalPages": 5
}

## 27.4 التوثيق

تحديث Swagger لجميع:

- Public APIs.

- Customer APIs.

- Admin APIs.

- Webhooks.

## 27.5 API Versioning

استخدام:

/api/v1

### مخرجات المرحلة

- عقود واضحة وسهلة للتطبيق.

# 28. المرحلة الخامسة والعشرون: بناء تطبيق Flutter

## 28.1 التقنية المقترحة

Flutter
BLoC/Cubit
Clean Architecture
Dio
GetIt + Injectable
GoRouter
Freezed/JsonSerializable
Secure Storage
Hive أو Isar للكاش
Firebase Messaging
flutter_local_notifications
cached_network_image

## 28.2 هيكل التطبيق

lib/
├── core/
│   ├── config
│   ├── network
│   ├── storage
│   ├── routing
│   ├── theme
│   ├── localization
│   ├── notifications
│   └── errors
├── features/
│   ├── splash
│   ├── app_config
│   ├── auth
│   ├── home
│   ├── catalog
│   ├── search
│   ├── product
│   ├── favorites
│   ├── cart
│   ├── checkout
│   ├── addresses
│   ├── orders
│   ├── returns
│   ├── refunds
│   ├── notifications
│   ├── support
│   ├── loyalty
│   ├── profile
│   └── settings

# 29. المرحلة السادسة والعشرون: إعداد التطبيق والأساس العام

## 29.1 App Startup

عند تشغيل التطبيق:

تحميل الإعدادات
↓
فحص الصيانة
↓
فحص الإصدار
↓
تحميل الهوية
↓
تحميل الجلسة
↓
الانتقال للواجهة المناسبة

## 29.2 Theme

يدعم:

- Light.

- Dark عند الحاجة.

- Primary Color.

- Secondary Color.

- Logo.

- App Icon.

- Typography.

## 29.3 Localization

دعم:

Arabic
English

مع RTL وLTR.

## 29.4 Environment

لكل عميل:

API_BASE_URL
STORE_KEY
FIREBASE_CONFIG
DEEPLINK_HOST
SUPPORT_PHONE

### مخرجات المرحلة

- تطبيق عام قابل للتخصيص.

# 30. المرحلة السابعة والعشرون: شاشات التطبيق

## 30.1 التشغيل والمصادقة

- Splash.

- Maintenance.

- Force Update.

- Onboarding اختياري.

- Login.

- Register.

- OTP.

- Forgot Password.

## 30.2 الصفحة الرئيسية

- Banner اختياري.

- التصنيفات.

- المنتجات المميزة.

- المنتجات الجديدة.

- الأكثر مبيعًا.

- العروض.

- المنتجات المقترحة.

## 30.3 الكتالوج

- التصنيفات.

- قائمة المنتجات.

- البحث.

- الفلاتر.

- الترتيب.

- Pagination.

## 30.4 تفاصيل المنتج

- الصور.

- الفيديو.

- السعر.

- الخصائص.

- Variants.

- المخزون.

- الوصف.

- التقييمات.

- الأسئلة.

- المنتجات المرتبطة.

- المفضلة.

- أضف للسلة.

- اشترِ الآن.

## 30.5 السلة

- العناصر.

- الكمية.

- الحذف.

- الكوبون.

- ملخص الأسعار.

- تنبيهات المخزون.

## 30.6 Checkout

- العنوان.

- طريقة الشحن.

- طريقة الدفع.

- إثبات الدفع.

- ملخص الطلب.

- الموافقة على السياسات.

- تأكيد الطلب.

## 30.7 الطلبات

- قائمة الطلبات.

- الفلاتر.

- تفاصيل الطلب.

- Timeline.

- تتبع الشحنة.

- طلب إلغاء.

- تنزيل الفاتورة.

- إعادة الطلب.

## 30.8 المرتجعات

- اختيار الطلب.

- اختيار العناصر.

- الكمية.

- السبب.

- الصور.

- الإرسال.

- متابعة الحالة.

## 30.9 الإشعارات

- القائمة.

- غير المقروءة.

- فتح Deep Link.

- قراءة الكل.

## 30.10 الدعم

- إنشاء تذكرة.

- قائمة التذاكر.

- المحادثة.

- إرسال ملفات.

- كتابة مباشرة.

- حالة التذكرة.

## 30.11 الحساب

- الملف الشخصي.

- العناوين.

- المفضلة.

- التقييمات.

- الولاء.

- اللغة.

- السياسات.

- حذف الحساب.

- تسجيل الخروج.

### مخرجات المرحلة

- تطبيق تجارة إلكترونية مكتمل وظيفيًا.

# 31. المرحلة الثامنة والعشرون: الإشعارات داخل التطبيق

## 31.1 Firebase

إعداد:

- Android.

- iOS.

- APNs.

- Notification Channels.

- Background Handler.

- Foreground Handler.

## 31.2 Deep Links

أمثلة:

/app/orders/:id
/app/products/:slug
/app/support/:ticketId
/app/returns/:id

## 31.3 Local Notifications

عند وصول Push أثناء فتح التطبيق:

- عرض Local Notification.

- تحديث Inbox.

- تحديث العداد.

### مخرجات المرحلة

- تجربة إشعارات كاملة.

# 32. المرحلة التاسعة والعشرون: Offline وCaching

## 32.1 ما يتم تخزينه محليًا

- إعدادات التطبيق.

- بيانات الجلسة.

- العملات.

- التصنيفات.

- آخر صفحة رئيسية.

- سلة الضيف.

- المفضلة المؤقتة.

- عناوين العميل.

- آخر الطلبات اختياريًا.

## 32.2 سياسات الكاش

- Stale While Revalidate.

- Cache TTL.

- Refresh يدوي.

- حذف الكاش عند تغيير الحساب.

## 32.3 الشبكة الضعيفة

- Retry محدود.

- رسائل واضحة.

- عدم تكرار الطلب.

- حفظ السلة محليًا.

### مخرجات المرحلة

- تطبيق مستقر في الشبكات الضعيفة.

# 33. المرحلة الثلاثون: Flutter Flavors

## 33.1 Flavor أساسي

core

## 33.2 Flavor لكل عميل

client_a
client_b

## 33.3 ما يختلف

- App Name.

- Package Name.

- Bundle ID.

- Logo.

- Icon.

- Splash.

- Colors.

- Firebase.

- API URL.

- Deep Links.

- Supported Features.

- Supported Languages.

### مخرجات المرحلة

- إصدار مستقل لكل عميل دون تعديل يدوي كبير.

# 34. المرحلة الحادية والثلاثون: الاختبارات

## 34.1 Backend Unit Tests

تغطية:

- الأسعار.

- المخزون.

- الكوبونات.

- الضرائب.

- الشحن.

- الطلبات.

- المرتجعات.

- الاستردادات.

## 34.2 Integration Tests

اختبار:

- قاعدة البيانات.

- Transactions.

- Redis.

- Storage.

- Webhooks.

- Firebase Adapter.

## 34.3 E2E

سيناريو كامل:

تسجيل
↓
إضافة عنوان
↓
اختيار منتج
↓
إضافة للسلة
↓
Checkout
↓
دفع
↓
تأكيد
↓
شحن
↓
إكمال
↓
تقييم

وسيناريو:

طلب
↓
إلغاء
↓
إعادة مخزون
↓
استرداد

وسيناريو:

طلب
↓
مرتجع جزئي
↓
فحص
↓
استرداد جزئي

## 34.4 Admin Tests

تغطية:

- الصلاحيات.

- Forms.

- الطلبات.

- المنتجات.

- المخزون.

- الدفع.

- المرتجعات.

## 34.5 Flutter Tests

- Unit.

- Widget.

- Integration.

- Golden Tests للشاشات الرئيسية عند الحاجة.

### مخرجات المرحلة

- اختبارات حرجة خضراء قبل اعتماد النواة.

# 35. المرحلة الثانية والثلاثون: الأمن

تنفيذ:

- Rate Limiting.

- Helmet.

- CORS.

- Input Validation.

- SQL Parameterization.

- JWT Rotation.

- Session Revocation.

- Password Hashing.

- Audit Logs.

- Request IDs.

- File Type Validation.

- Signed URLs.

- Webhook Signatures.

- Idempotency.

- Brute Force Protection.

- OTP Rate Limit.

- Device Session Management.

### مخرجات المرحلة

- نواة مناسبة للإنتاج.

# 36. المرحلة الثالثة والثلاثون: المراقبة والنسخ الاحتياطي

## 36.1 Health Checks

- API.

- PostgreSQL.

- Redis.

- Storage.

- RabbitMQ.

- Firebase Adapter.

## 36.2 Logging

- Structured Logs.

- Error Logs.

- Audit Logs.

- Payment Logs.

- Webhook Logs.

## 36.3 Monitoring

- CPU.

- Memory.

- DB Connections.

- Response Time.

- Error Rate.

- Queue Health.

## 36.4 Backup

- PostgreSQL يومي.

- Storage Backup.

- Retention Policy.

- Restore Test.

- Backup Encryption.

### مخرجات المرحلة

- تشغيل آمن وقابل للمراقبة.

# 37. المرحلة الرابعة والثلاثون: CI/CD

## Backend

Pipeline يشمل:

Install
Lint
Typecheck
Unit Tests
Build
Migration Check
Docker Build
Deploy
Smoke Test

## Admin

Install
Lint
Typecheck
Tests
Build
Bundle Size Check
Deploy

## Flutter

Analyze
Test
Build APK
Build AAB
Build iOS
Distribute Internal

### مخرجات المرحلة

- نشر منظم وقابل للتكرار.

# 38. المرحلة الخامسة والثلاثون: أداة إنشاء متجر جديد

إنشاء CLI أو Script:

create-commerce-client

تطلب:

Client Key
Store Name AR
Store Name EN
Primary Color
Secondary Color
Logo
Default Currency
Country
Timezone
API Domain
Admin Domain
Android Package
iOS Bundle ID
Enabled Features

ثم تقوم بـ:

- إنشاء ملفات البيئة.

- إنشاء إعدادات الهوية.

- إنشاء Flavor.

- إعداد Database Name.

- إعداد Docker.

- تشغيل Migration.

- تشغيل Seed.

- إنشاء حساب المالك.

- إنشاء Documentation أولية.

### مخرجات المرحلة

- إنشاء مشروع عميل جديد بسرعة وبشكل موحد.

# 39. ترتيب الأولويات

## أولوية حرجة

- فصل النسخة.

- حذف SaaS.

- حذف قوالب الويب.

- تنظيف قاعدة البيانات.

- إعداد Store Capabilities.

- إغلاق الطلب.

- المرتجعات.

- الاستردادات.

- الدفع.

- المخزون.

- Push Notifications.

- المصادقة.

- التطبيق الأساسي.

## أولوية عالية

- OTP.

- Customer Segments.

- الفواتير.

- شحن خارجي.

- Payment Gateways.

- Realtime Support.

- الولاء.

- السلات المتروكة.

## أولوية اختيارية

- Affiliates.

- المنتجات الرقمية.

- Bundles.

- تعدد العملات المتقدم.

- Dark Mode.

- تقارير متقدمة.

- توصيات المنتجات.

# 40. معايير القبول النهائية

لا تعتبر النواة مكتملة إلا إذا:

- لا توجد أي عمليات SaaS.

- لا توجد اشتراكات أو باقات.

- لا توجد منصة إدارة مركزية.

- لا توجد قوالب أو منشئ ويب.

- تعمل قاعدة البيانات من Baseline نظيف.

- يمكن إنشاء متجر جديد من Seed.

- تعمل دورة الطلب كاملة.

- يعمل الإلغاء.

- يعمل المرتجع الجزئي والكامل.

- يعمل الاسترداد.

- يعمل المخزون والحجز.

- تعمل طرق الدفع اليدوية.

- يوجد عقد لبوابات الدفع.

- تعمل Push Notifications.

- يعمل OTP عند تفعيله.

- يعمل حذف الحساب.

- تعمل لوحة التحكم بالصلاحيات.

- يعمل تطبيق Flutter على Android وiOS.

- تعمل Flavors.

- الاختبارات الحرجة خضراء.

- يمكن تخصيص عميل جديد دون تعديل معماري.

# 41. النتيجة النهائية للمشروع

الشكل النهائي:

Ecommerce Core
├── API
│   ├── PostgreSQL
│   ├── Redis
│   ├── Products
│   ├── Inventory
│   ├── Cart
│   ├── Checkout
│   ├── Orders
│   ├── Payments
│   ├── Shipping
│   ├── Returns
│   ├── Refunds
│   ├── Customers
│   ├── Marketing
│   ├── Support
│   └── Notifications
│
├── Admin Dashboard
│   ├── Sales
│   ├── Catalog
│   ├── Inventory
│   ├── Customers
│   ├── Marketing
│   ├── Support
│   ├── Reports
│   └── Settings
│
└── Flutter App
    ├── Auth
    ├── Catalog
    ├── Cart
    ├── Checkout
    ├── Orders
    ├── Returns
    ├── Notifications
    ├── Support
    └── Profile

هذه الخطة تنتج نواة متجر إلكتروني مستقلة وقابلة لإعادة الاستخدام، مكتملة من ناحية الإدارة والتطبيق ودورة الطلب وما بعد البيع، ويمكن اعتمادها كأساس موحد لجميع مشاريع المتاجر القادمة.